ACTA DE INICIO DEL PROYECTO

ACTA-001

Simulación y optimización del proceso de atención de un taller mecánico

## 1. Datos generales

| Proyecto | Simulación y optimización del proceso de atención de un taller mecánico |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | Brandon Farith López Nanga |
| Project Manager | Rafael Aquino Villanueva |
| Fecha de elaboración del Acta | 26-08-2026 |
| Fecha estimada de inicio | 20-08-2026 |
| Fecha límite de entrega | 14-10-2026 |
| Duración prevista | 8 semanas |

## 2. Contexto

El proyecto representa el flujo de atención de vehículos en un taller mecánico con tres mecánicos, una persona de recepción y un supervisor. Se atienden tres tipos de servicio (cambio de aceite, frenos y trabajos de motor), con formación de colas cuando los tres mecánicos están ocupados.

## 3. Problema identificado

Se busca comprender cómo se comporta el taller ante demanda variable y capacidad limitada de tres mecánicos: tiempos de espera, formación de colas, utilización de recursos y posibles cuellos de botella, comparando distintos escenarios de operación.

## 4. Objetivo general

Desarrollar un sistema de simulación que represente y analice el funcionamiento del taller mecánico, considerando llegada de vehículos, colas, disponibilidad de mecánicos y tiempos de servicio, con el fin de identificar cuellos de botella, evaluar el uso de recursos y proponer mejoras.

## 5. Alcance incluido

- Proceso desde llegada y registro del vehículo hasta finalización del servicio, supervisión, pago y entrega.

- Tres mecánicos, recepción, supervisor y una cola de espera.

- Tres tipos de servicio: cambio de aceite, frenos y trabajos de motor.

- Comparación de distintos escenarios de llegada y tiempos de servicio.

## 6. Fuera del alcance

- Control detallado de inventario y refacciones.

- Gestión de proveedores, nómina y contabilidad completa.

- Administración financiera del taller y operación de un establecimiento real.

- Estos elementos podrán incorporarse como trabajo futuro solo si el Project Manager lo autoriza mediante control de cambios.

## 7. Entregables

- Modelo conceptual: diagrama de flujo, entidades, recursos, eventos, variables y lógica del proceso.

- Aplicación de gestión del sistema desarrollada en Java.

- Modelo de simulación desarrollado en Python.

- Análisis estadístico y visualización de resultados en R.

- Reporte de resultados con comparación de al menos dos escenarios.

- Reporte final integrador con conclusiones y evidencias.

## 8. Responsabilidades

Persona ejecutora:

- Desarrollar técnicamente el modelo conceptual, la aplicación en Java, la simulación en Python y el análisis en R.

- Documentar supuestos utilizados ante la falta de datos reales del taller.

- Entregar evidencia verificable de cada actividad completada (diagramas, código, capturas, resultados).

- Informar oportunamente bloqueos o dificultades durante la ejecución.

Project Manager:

- Supervisar el avance mediante Daily Scrum y tablero Kanban.

- Revisar y validar cada entregable contra los criterios de aceptación.

- Gestionar riesgos, cambios de alcance y actualizar el cronograma cuando corresponda.

- Documentar decisiones y mantener el expediente del proyecto actualizado.

## 9. Riesgos iniciales

- No se cuenta con datos reales del taller: será necesario documentar formalmente los supuestos y distribuciones utilizadas para que los resultados sean interpretables y defendibles.

- Carga técnica alta por integrar tres tecnologías distintas (Java, Python, R) en un proyecto individual de 8 semanas: riesgo de retraso en la fase de integración (semana 7).

- Se detectó un error de fechas en el cronograma preliminar entregado (semana 8 iniciaba antes de terminar la semana 7); debe corregirse en el PLAN-001 antes de iniciar la ejecución.

## 10. Criterios de aceptación

- El modelo debe poder ejecutarse y ser reproducible.

- Debe representar fielmente el alcance aprobado en esta Acta.

- Los supuestos y datos utilizados deben estar documentados.

- Debe generar los indicadores: tiempo promedio de espera, tiempo de servicio, vehículos atendidos y utilización de cada mecánico.

- Debe incluir comparación de al menos dos escenarios de operación.

- Las conclusiones deben ser coherentes con los resultados obtenidos.

## 11. Acuerdos de seguimiento

- Daily Scrum breve (avance, actividad actual, bloqueos) con frecuencia sugerida de 2 a 3 veces por semana dada la carga técnica.

- Tablero Kanban con estados: Pendiente, En proceso, En revisión, Completado, Bloqueado.

- Una actividad solo se considera Completada cuando existe evidencia verificable revisada por el Project Manager.

- Registro de seguimiento (SEG-001) actualizado por cada entrega, no por cada día.

## 12. Aprobación

Estado actual: Pendiente de confirmación

Esta Acta debe ser revisada por la persona ejecutora. La aprobación puede realizarse por firma, correo, WhatsApp o confirmación digital equivalente, utilizando la siguiente frase:

“Confirmo y apruebo el contenido del Acta de Inicio ACTA-001, versión 1.0.”

ESTADO: PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

Documento de control de proyecto — Gestión de Proyectos Académicos de Simulación