ACTA DE INICIO DEL PROYECTO

ACTA-002

Simulación de una planta embotelladora de agua

## 1. Datos generales

| Proyecto | Simulación de una planta embotelladora de agua |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | Josefina Nieto Hernández |
| Project Manager | Rafael Aquino Villanueva |
| Fecha de elaboración del Acta | 26-08-2026 |
| Fecha estimada de inicio | 17-08-2026 |
| Fecha límite de entrega | 12-10-2026 |
| Duración prevista | 8 semanas |

## 2. Contexto

El proyecto representa el flujo de garrafones en una planta embotelladora de agua, desde su llegada hasta convertirse en producto terminado, pasando por limpieza (simple o profunda), llenado en máquina y colocación de tapas y sellos.

## 3. Problema identificado

Se busca analizar el comportamiento del proceso productivo, identificando cuellos de botella, tiempos de espera, acumulación de garrafones y utilización de los recursos, así como el efecto de los tiempos de limpieza y la capacidad de llenado en el desempeño general.

## 4. Objetivo general

Desarrollar una simulación del proceso de la planta embotelladora para analizar el flujo de garrafones, los tiempos de procesamiento y espera, la utilización de recursos y el comportamiento general del sistema.

## 5. Alcance incluido

- Flujo desde la llegada de garrafones vacíos hasta el producto terminado.

- Etapas de limpieza (simple 30s / profunda 90s), llenado (4 garrafones / 20s) y colocación de tapas y sellos.

- Recursos humanos y equipo involucrados en cada etapa, con sus tiempos de procesamiento y colas asociadas.

## 6. Fuera del alcance

- Distribución del producto terminado y ventas.

- Administración general y mantenimiento de equipos.

- Procesos externos a la línea de producción, salvo que se determine su necesidad mediante control de cambios.

## 7. Entregables

- Diagrama de flujo del proceso productivo.

- Definición formal de entidades, recursos, colas y procesos del modelo.

- Modelo de simulación construido y validado.

- Ejecución de al menos dos escenarios de simulación.

- Reporte de resultados e indicadores de desempeño.

- Reporte final con conclusiones y propuestas de mejora.

## 8. Responsabilidades

Persona ejecutora:

- Definir los parámetros pendientes: cantidad de empleados, tasa de llegada de garrafones, proporción de limpieza simple/profunda y tiempo de tapado.

- Construir y validar el modelo de simulación en la herramienta seleccionada.

- Ejecutar los escenarios y documentar resultados con evidencia verificable.

- Informar oportunamente bloqueos o dificultades.

Project Manager:

- Supervisar el avance mediante Daily Scrum y tablero Kanban.

- Validar entregables contra los criterios de aceptación.

- Dar seguimiento a la definición de parámetros pendientes antes de permitir el avance a la etapa de construcción del modelo.

- Gestionar riesgos, cambios y mantener el expediente actualizado.

## 9. Riesgos iniciales

- Existen parámetros críticos aún no definidos (número de empleados, tasa de llegada, proporción de tipos de limpieza, tiempo de tapado); sin ellos no puede construirse el modelo. Se registran como pendiente urgente para la Semana 2.

- La lista de herramientas mezcla entornos de propósitos distintos (IntelliJ, Scene Builder, Laragon, Bizagi, Camunda) sin indicar cuál será la herramienta de simulación real; debe aclararse antes de iniciar la construcción del modelo, o el avance no podrá validarse correctamente.

- Aún no existe evidencia física (diagramas, datos, borradores) más allá de la descripción preliminar.

## 10. Criterios de aceptación

- El modelo debe poder ejecutarse y ser reproducible.

- Debe representar el alcance aprobado en esta Acta.

- Los parámetros utilizados (llegada, proporciones, tiempos) deben estar documentados y justificados.

- Debe generar indicadores de procesamiento, espera, colas y utilización de recursos.

- Debe incluir comparación de al menos dos escenarios.

- Las conclusiones deben ser coherentes con los resultados obtenidos.

## 11. Acuerdos de seguimiento

- Daily Scrum breve con frecuencia sugerida de 2 veces por semana.

- Tablero Kanban con estados: Pendiente, En proceso, En revisión, Completado, Bloqueado.

- Una actividad se marca Completada solo con evidencia verificable.

- Registro de seguimiento (SEG-002) actualizado por cada entrega.

## 12. Aprobación

Estado actual: Pendiente de confirmación

Esta Acta debe ser revisada por la persona ejecutora. La aprobación puede realizarse por firma, correo, WhatsApp o confirmación digital equivalente, utilizando la siguiente frase:

“Confirmo y apruebo el contenido del Acta de Inicio ACTA-002, versión 1.0.”

ESTADO: PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

Documento de control de proyecto — Gestión de Proyectos Académicos de Simulación