Gestión de Proyectos · TecNM

CUESTIONARIO-003

Información para la planificación del proyecto

Cronograma, recursos, costos, WBS y diagrama de Gantt

| Proyecto Simulación del taller de electrónica |  |
| --- | --- |
| Acta relacionada ACTA-003 | Persona ejecutora Roberto Carlos Cahuare Moreno |
| Fecha de respuesta Escriba la fecha: __3/09/2026________________________ |  |

Indicaciones

Responde a computadora con información real y aproximaciones razonables. Si algún dato todavía no está definido, indícalo claramente y explica qué necesitas para obtenerlo.

1.  Herramienta de simulación

¿Qué programa utilizarás para construir y ejecutar la simulación del taller de electrónica? Indica el nombre y, si lo conoces, la versión.

EceneBuilder-23.0.1, Intellij IDEA 2026.2.1, java FX

2.  Llegada de equipos

¿Cuántos equipos se simularán y cada cuánto tiempo llegará un equipo al taller?

Se simularán 50 equipos, con un tiempo promedio de llegada de 15 minutos entre cada uno..

3.  Duración de las etapas

¿Cuánto tiempo tardará cada etapa: recepción, diagnóstico, reparación y mantenimiento, pruebas de calidad, y entrega y facturación?

Recepción: 5 min promedio. Diagnóstico técnico: 15 min promedio. Reparación y mantenimiento: 45 min promedio. Pruebas de calidad: 10 min promedio. Entrega y facturación: 5 min promedio.

Cuestionario de planificación

4.  Personal técnico

¿Cuántos técnicos participarán y qué actividad realizará cada uno?

Técnico 1 (Recepción y Entrega): Encargado de la recepción de equipos, registro inicial y la atención final de entrega y facturación. Técnico 2 (Diagnóstico y Calidad): Encargado del análisis técnico de fallas, pruebas iniciales y las pruebas de calidad posteriores. Técnico 3 (Especialista en Reparación): Dedicado exclusivamente a la estación central de reparación y mantenimiento y manejo del bucle de retrabajo.

5.  Retrabajo

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de equipos no aprobará las pruebas de calidad y regresará a reparación?

Aproximadamente un 20% de los equipos no aprobarán las pruebas de calidad en la primera revisión y regresarán a la estación de reparación y mantenimiento para corrección.

6.  Tiempo del proyecto

¿Cuántas horas o días necesitarás para terminar cada actividad pendiente del proyecto?

Aún no definido, puede variar

7.  Recursos y costos

¿Utilizarás solamente programas, equipo y recursos que ya tienes disponibles o tendrás algún gasto? Describe los recursos y cualquier costo estimado.

Se utilizarán exclusivamente recursos y herramientas de software ya disponibles y de uso libre/educativo (IntelliJ IDEA, JavaFX, Scene Builder y Camunda Modeler), por lo que el costo monetario directo del proyecto es de $0.00. Los únicos recursos invertidos corresponden al tiempo de desarrollo y análisis.

Cuestionario de planificación

8.  Orden y dependencias

¿Qué actividad debes terminar antes de comenzar la siguiente? Escribe el orden que seguirás.

Diseño y modelado del proceso (BPMN): Concluir los diagramas de flujo y validación en Camunda. Diseño de la interfaz gráfica: Finalizar las vistas y componentes visuales en Scene Builder y JavaFX. Programación de la lógica del simulador: Implementar en IntelliJ IDEA la llegada de los 50 equipos, las estaciones, colas y el porcentaje de retrabajo. Pruebas y ejecución: Validar el funcionamiento correcto del programa y recolectar las métricas de la simulación. Elaboración del reporte final: Integrar resultados, conclusiones y documentación del proyecto.

9.  Cumplimiento de la fecha

¿Todavía puedes terminar el proyecto antes del 11/10/2026? Si existe riesgo de retraso, explica cuál actividad podría afectarse.

Si es posible terminar antes de esa fecha.

10.  Dudas o bloqueos

¿Tienes actualmente alguna duda, problema o situación que te impida continuar?

Actualmente no se cuenta con dudas, problemas o situaciones que impidan continuar; los requerimientos técnicos y de diseño están definidos y el proyecto avanza conforme a lo planeado.

Observaciones y evidencias

Anota cualquier información adicional y menciona los archivos, capturas o enlaces que entregarás como evidencia.

Respuesta: Escriba aquí.

Confirmación

Declaro que la información registrada corresponde al estado actual del proyecto y puede utilizarse para elaborar el cronograma, la WBS, el Gantt y la estimación de recursos y costos.

| Nombre de la persona ejecutora | Fecha de entrega |
| --- | --- |

Nota: este cuestionario forma parte del expediente de planificación del proyecto y complementa el Acta ACTA-003.