Gestión de Proyectos · TecNM

CUESTIONARIO-006

Identificación de riesgos del proyecto

Registro de riesgos, matriz de probabilidad e impacto y estrategias de mitigación

| Proyecto Simulación del taller de electrónica |  |
| --- | --- |
| Acta relacionada ACTA-003 | Persona ejecutora Roberto Carlos Cahuare Moreno |
| Fecha de respuesta Escriba la fecha: _______16/09/2026___________________ |  |

Indicaciones

Responde a computadora con información real y aproximaciones razonables. Si algún dato todavía no está definido, indícalo claramente y explica qué necesitas para obtenerlo.

1.  Actividad actual

¿Qué actividad estás realizando actualmente?

Actualmente me encuentro realizando el diseño y modelado detallado del diagrama de flujo del proceso en Bizagi Modeler, estructurando las diferentes estaciones (recepción, diagnóstico, reparación, control de calidad y entrega) y el flujo de los equipos dentro del taller.

2.  Dificultades

¿Qué dificultades has tenido hasta ahora?

Hasta el momento, la principal dificultad ha sido estructurar de manera adecuada el flujo de decisiones y las compuertas condicionales para representar el bucle de retrabajo en el diagrama, asegurando que los equipos que no superen el control de calidad regresen a la estación de reparación sin generar conflictos en la secuencia lógica del proceso.

3.  Riesgo de retraso

¿Qué situación podría retrasar la entrega de tu proyecto?

Un factor que podría retrasar la entrega general del proyecto sería encontrar inconsistencias lógicas al momento de programar la simulación en JavaFX, por ejemplo, en el manejo de las colas o en la integración del bucle de retrabajo del 20%, así como los tiempos asignados a las estaciones que genere cuellos de botella imprevistos durante las pruebas de los 50 equipos.

4.  Herramienta o programa

¿Existe algún problema con el programa o herramienta que utilizas?

No existe ningún problema técnico o falla con los programas y herramientas que se están utilizando actualmente; operan de manera estable y cuentan con las funciones necesarias para llevar a cabo el modelado y la programación del proyecto.

5.  Información pendiente

¿Hay información, recursos o conocimientos que todavía necesitas?

Sí, requiero profundizar en la implementación técnica de la concurrencia en JavaFX (como el uso de Task o Service) para simular de forma no simultáneo las llegadas de los equipos cada 15 minutos sin tener errores en la interfaz gráfica.

Cuestionario de identificación de riesgos

6.  Entregable crítico

¿Qué entregable presenta mayor posibilidad de contener errores?

El entregable con mayor posibilidad de contener errores es la programación de la lógica del simulador en JavaFX, específicamente el manejo de la concurrencia, la sincronización de las colas entre estaciones y la correcta implementación del bucle condicional para el 20% de retrabajo, ya que un fallo en la lógica de estados podría alterar las métricas y el flujo de los 50 equipos.

7.  Probabilidad del riesgo

¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cada riesgo?

☐ Muy baja ☐ Baja ☐x Media ☐ Alta ☐ Muy alta

8.  Impacto del riesgo

Si el riesgo ocurre, ¿qué impacto tendría en el proyecto?

☐ Muy bajo ☐ Bajo ☐ Medio ☐x Alto ☐ Muy alto

9.  Días de retraso

¿Cuántos días podría retrasar el proyecto?

Se estima un posible retraso de 1 a 2 días en caso de que se presenten complicaciones imprevistas durante la programación de la concurrencia o en la sincronización de las estaciones, tiempo que se utilizaría para realizar la depuración y ajustes necesarios en la lógica del simulador.

10.  Costo adicional

¿Generaría algún costo adicional? Si la respuesta es sí, indica el monto estimado.

No generaría un costo adicional.

Cuestionario de identificación de riesgos

11.  Acción preventiva

¿Qué acción preventiva puedes realizar para evitarlo?

Como acción preventiva, realizaré pruebas unitarias independientes para cada estación de trabajo y para el manejo de las colas antes de realizar la integración completa del sistema, asegurando así que la lógica del bucle de retrabajo 20% y el flujo de los 50 equipos operen correctamente desde las primeras fases de programación.

12.  Plan de contingencia

¿Qué harás si el riesgo llega a ocurrir?

Si el riesgo llega a ocurrir, aplicaré un plan de contingencia que consiste en aislar el módulo de código afectado mediante puntos de interrupción en IntelliJ IDEA para identificar la causa, simplificar temporalmente la estructura de control o el algoritmo de estados, y reasignar las horas de desarrollo, para corregir la falla sin comprometer la entrega final del proyecto.

13.  Responsable del riesgo

¿Quién será responsable de atender cada riesgo?

El responsable directo de atender, monitorear y resolver este riesgo seré yo como desarrollador y encargado del proyecto, ya que me encargo de todo el ciclo de este proyecto, desde el diseño en Bizagi hasta la programación de la lógica y las pruebas en los diferentes lenguajes de programación.

14.  Evidencia de atención

¿Qué evidencia puedes presentar para demostrar que el riesgo fue atendido?

La evidencia que se presentará para demostrar que el riesgo fue atendido consistirá en el código fuente depurado en IntelliJ IDEA, los registros de ejecución que validen el procesamiento correcto de los 50 equipos a través de las estaciones, y las capturas de pantalla de la interfaz en JavaFX mostrando que el bucle de retrabajo 20% y las colas operan de manera estable sin errores de concurrencia.

Confirmación

Declaro que la información registrada corresponde al estado actual del proyecto y puede utilizarse para elaborar el registro de riesgos, la matriz de probabilidad e impacto y las estrategias de mitigación.

| Nombre de la persona ejecutora Roberto Carlos Cahuare Moreno | Fecha de entrega 16/09/2026 |
| --- | --- |

Nota: este cuestionario forma parte del expediente de gestión de riesgos del proyecto y complementa el ACTA-003.