## Slide 1
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
UNIDAD ACADÉMICA VENUSTIANO CARRANZA
“INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”
GESTION DE PROYECTOS DE TI
REPORTE DE CLASE
SEMESTRE | SEPTIMO
NOMBRE DEL ALUMNO | MATRICULA
Rafael Aquino Villanueva | 231260073
PRESENTA
ingeniero
ING. FRANCISCO JAVIER MINGO VELAZQUEZ
27 DE SEPTIEMBRE DE 2026, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

## Slide 2: Introducción
Durante la clase se abordó el tema de la medición del éxito, la evaluación y el cierre de proyectos de software. El ingeniero explicó que un proyecto no termina únicamente cuando se entrega un producto, sino cuando se revisa si cumplió con sus objetivos, se documenta el resultado y se formaliza su cierre.
El reporte sintetiza lo tratado en clase a partir de los audios, conservando el enfoque académico solicitado por el ingeniero.

## Slide 3: Objetivo
El objetivo de este reporte es presentar de manera formal los puntos vistos en clase sobre la medición del éxito de un proyecto, las métricas que pueden aplicarse a un software, la evaluación del trabajo realizado y el proceso de cierre o entrega final.
También se registran las indicaciones dadas por el ingeniero sobre la documentación que debe integrarse y la fecha límite de entrega.

## Slide 4: Contexto de la clase
El ingeniero inició señalando que se debía elaborar un reporte como evidencia de lo trabajado durante la sesión. Aclaró que el propósito no era solo asistir a clase, sino demostrar que se comprendieron los temas y que se estaba avanzando en la elaboración del trabajo.
La clase se centró en explicar cómo se evalúa si un proyecto fue exitoso y qué elementos deben considerarse al cerrar un proyecto de software.

## Slide 5: Medición del éxito del proyecto
Uno de los puntos principales fue la pregunta sobre si el éxito de un proyecto puede medirse. La respuesta desarrollada en clase fue que sí puede medirse, siempre que se comparen los resultados obtenidos con el punto al que se quería llegar.
El éxito no se mide solo diciendo que el proyecto terminó, sino revisando si cumplió su propósito, si completó sus fases y si logró los resultados esperados.
Medir el éxito implica revisar qué tanto se cumplió lo planeado y qué porcentaje del proyecto quedó realmente terminado.

## Slide 6: Criterios para valorar el resultado
Cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del proyecto.
Avance real de las fases o actividades programadas.
Identificación de lo que sí se completó y de lo que quedó pendiente.
Explicación de los motivos por los que alguna parte no pudo terminarse.
Revisión del resultado final frente a lo que se esperaba entregar.

## Slide 7: Como evaluar un sottware
El ingeniero explicó que la evaluación de un proyecto de software debe realizarse mediante criterios que permitan comprobar si el sistema funciona adecuadamente y cumple con lo esperado.
Entre los aspectos mencionados se encuentran la experiencia del usuario, la facilidad de uso, la interfaz, los colores, el tipo y tamaño de letra, así como el procesamiento correcto de la información y la eficiencia del sistema.
Estos elementos pueden utilizarse como métricas para obtener la opinión de los usuarios y determinar si el software cumple con las necesidades para las que fue desarrollado.

## Slide 8: Entrega formal del software y proyecto
La evaluación final permite identificar qué se hizo correctamente, qué aspectos presentaron dificultades y cuáles fueron los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.
El cierre no consiste únicamente en terminar la programación. También implica revisar los resultados, comprobar que los entregables estén completos y dejar formalmente concluido el proyecto.
Durante la clase se señaló que debe investigarse cómo se realiza la entrega formal de un software, quién realiza la entrega, quién lo recibe, si es necesario firmar algún documento y qué elementos deben presentarse como evidencia de aceptación.

## Slide 9: Documentación, roles y pruebas
Como parte del cierre se debe integrar la documentación final del proyecto. El ingeniero mencionó que puede incluir una introducción sobre el sistema desarrollado y la justificación de las tecnologías empleadas, como el lenguaje de programación, la base de datos, la arquitectura y los diseños utilizados.
También se mencionaron los roles de Scrum. El Scrum Master y los desarrolladores participan en la preparación y entrega del proyecto, mientras que el Product Owner recibe el producto y puede formalizar su aceptación. Y que antes de realizar la entrega deben existir evidencias de las pruebas aplicadas. Durante la clase se recordaron las pruebas de ejecución, pruebas de humo y pruebas de estrés como ejemplos para comprobar el funcionamiento del software.

## Slide 10: Lecciones aprendidas e indicaciones finales
El cierre también permite documentar las lecciones aprendidas. Esto consiste en reconocer qué se había planeado inicialmente, qué ocurrió realmente durante el desarrollo y qué conocimientos pueden aplicarse en futuros proyectos.

## Slide 11: Conclusión
Durante la clase se comprendió que el éxito de un proyecto puede medirse mediante el cumplimiento de objetivos, el avance alcanzado y la calidad del resultado obtenido.
En el caso del desarrollo de software, también deben considerarse aspectos como la experiencia del usuario, la eficiencia y el funcionamiento del sistema.
Finalmente, la evaluación, documentación, realización de pruebas y entrega formal permiten cerrar el proyecto de manera ordenada y dejar evidencia de los resultados y de las lecciones aprendidas.