TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

UNIDAD ACADÉMICA VENUSTIANO CARRANZA

“INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”

GESTION DE PROYECTOS DE TI

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD 6.1 -SINTESIS

PRESENTA

| SEMESTRE | SEPTIMO |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL ALUMNO | MATRICULA |
| Rafael Aquino Villanueva | 231260073 |

PROFESOR

ING. FRANCISCO JAVIER MINGO VELAZQUEZ

01 DE OCTUBRE DE 2026 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

Contenido

Introducción	3

Objetivo	4

Justificación	4

Evaluación y cierre de proyecto	4

Conclusión	7

Fuentes De Informacion	7

# Introducción

Todo proyecto de Tecnologías de la Información sigue un ciclo de vida que va desde su inicio hasta su conclusión. La última fase, la evaluación y el cierre, suele recibir menos atención que la planeación o la ejecución, aunque es igual de importante. En ella se verifica si el proyecto cumplió sus objetivos, se entrega formalmente el producto al cliente y se documenta la experiencia adquirida.

Este trabajo presenta los elementos principales de esta fase: la medición del éxito del proyecto, las lecciones aprendidas y la documentación final y el cierre formal. Se consideran tanto los enfoques tradicionales como los ágiles.

# Objetivo

Comprender los procesos, técnicas y documentos que intervienen en la evaluación y el cierre de un proyecto de TI, con el fin de aplicarlos en la gestión de proyectos reales y asegurar una conclusión formal, medible y útil para proyectos futuros.

# Justificación

Muchos proyectos de TI terminan de manera informal. Se entrega el sistema, pero no se mide si realmente cumplió las expectativas, no se documentan los errores cometidos y no se cierran adecuadamente los contratos ni los recursos. Esto provoca que las organizaciones repitan fallas, pierdan conocimiento valioso y enfrenten problemas legales o administrativos.

Estudiar esta fase permite al futuro ingeniero en sistemas evaluar objetivamente el desempeño de un proyecto, formalizar la entrega ante el cliente y convertir la experiencia en conocimiento organizacional. Estas son competencias indispensables para desempeñarse como líder o miembro de proyectos de TI.

# Evaluación y cierre de proyecto

El éxito de un proyecto se mide comparando los resultados obtenidos con lo planeado en la línea base. Tradicionalmente se evalúa con la triple restricción:

Alcance: se entregaron todos los requerimientos acordados.

Tiempo: se cumplió el cronograma.

Costo: se respetó el presupuesto.

Actualmente también se consideran la calidad del producto, la satisfacción del cliente y los interesados y el valor de negocio generado, es decir, si el sistema resolvió el problema que le dio origen.

Para medir estos aspectos se usan indicadores clave (KPI) y el Análisis del Valor Ganado (EVM). Este análisis calcula dos índices:

SPI (índice de desempeño del cronograma): indica si el proyecto va adelantado o atrasado.

CPI (índice de desempeño del costo): indica si se gastó más o menos de lo presupuestado.

Estas métricas se complementan con encuestas de satisfacción, pruebas de aceptación y métricas de calidad del software, como el número de defectos, la disponibilidad y el rendimiento. En las metodologías ágiles, el éxito se mide por la entrega continua de valor, la velocidad del equipo y la aceptación del cliente en cada iteración.

## Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas son el conocimiento que se obtiene durante el proyecto, tanto de los aciertos como de los errores. Su propósito es mejorar el desempeño en proyectos futuros.

Se recopilan en reuniones de retroalimentación: las post-mortem en los enfoques tradicionales o las retrospectivas en Scrum. En ellas el equipo analiza qué salió bien, qué salió mal y qué debe mejorarse. Se revisan aspectos como la precisión de las estimaciones, la gestión de riesgos, la comunicación, los cambios en los requerimientos y el uso de herramientas.

Cada lección se registra con su contexto, causa, impacto y recomendación, y se almacena en un repositorio organizacional para que otros equipos puedan consultarla. Una lección que solo se comenta y no se documenta se pierde.

## Documentación final y cierre

El cierre formal asegura que todas las actividades concluyan de manera ordenada. Sus principales actividades son:

- Aceptación formal del entregable por parte del cliente, mediante un acta de entrega-recepción firmada.

- Cierre de contratos y adquisiciones con proveedores.

- Liberación de recursos humanos, materiales y tecnológicos.

- Transferencia del producto al área de operación o soporte, incluyendo la capacitación a los usuarios.

- Archivo de la documentación del proyecto.

- La documentación final incluye:

- el informe final del proyecto;

- los manuales técnicos y de usuario;

- el código fuente con su control de versiones;

- el registro de cambios y de riesgos;

- las lecciones aprendidas;

- el acta de cierre.

Si un proyecto se cancela antes de terminar, también debe cerrarse formalmente, documentando las razones de la cancelación y el estado en que quedó.

# Conclusión

La evaluación y el cierre son la fase que da sentido a todo el trabajo realizado en un proyecto de TI. Medir el éxito permite saber con datos objetivos si el proyecto cumplió lo prometido. Las lecciones aprendidas transforman la experiencia del equipo en conocimiento reutilizable. La documentación final y el cierre formal dan validez a la entrega y protegen a todas las partes involucradas.

Tanto en metodologías tradicionales como ágiles, ejecutar correctamente esta fase aumenta la madurez de la organización y la probabilidad de éxito en proyectos futuros.

# Fuentes De Informacion

- Aquino Villanueva, R. (2026). GPTI [Repositorio de GitHub]. https://github.com/rafaelrav8770/GPTI

- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7.ª ed.). Project Management Institute. https://www.pmi.org/standards/pmbok

- Schwalbe, K. (2019). Information technology project management (9.ª ed.). Cengage Learning. https://www.cengage.com/c/information-technology-project-management-9e-schwalbe/9781337101356/

- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

- Aziz, E. E. (2015). Project closing: The small process group with big impact. PMI Global Congress 2015, Orlando, FL. Project Management Institute. https://www.pmi.org/learning/library/importance-of-closing-process-group-9949

- Project Management Institute. (s.f.). The forgotten phase: Close-out. https://www.pmi.org/learning/library/forgotten-phase-close-out-3142

- Grant, L. A. (2009). Lessons learned: Do it early, do it often. PMI Global Congress 2009, Orlando, FL. Project Management Institute. https://www.pmi.org/learning/library/lessons-learned-early-often-6746

- Project Management Institute. (s.f.). Earned value management systems (EVMS). https://www.pmi.org/learning/library/earned-value-management-systems-analysis-8026